**ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO EN CAMPO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **EVIDENCIAS** | **LOCALIDAD** |
| Obra: Rehabilitación de baños en Presidencia Municipal y Casa de la Cultura.  Colocación de recubrimiento de paredes, pisos y colocación de muebles de baños, encargo de trabajos de aluminio en baños. | C:\Users\Norma\Desktop\QWQW.jpgC:\Users\Norma\Desktop\3.jpgC:\Users\Norma\Desktop\1.jpgC:\Users\Norma\Desktop\2.jpg | El Tuito |
| Obra: Construcción de Vado y puente peatonal la col. Las Moradas  Terminación de construcción de vado las moradas Inicio y colocación de viga en puente peatonal las moradas | C:\Users\Norma\Desktop\3.jpgC:\Users\Norma\Desktop\2.jpgC:\Users\Norma\Desktop\1.jpg | El Tuito |
| Obra: Rehabilitación andador camino colomitos, Boca de Tomatlan.  Rehabilitación de andador camino a colomitos Boca de Tomatlan 85%. Esperando fragüe | C:\Users\Norma\Desktop\XX.jpgC:\Users\Norma\Desktop\BB.jpgC:\Users\Norma\Desktop\CC.jpg | Boca de Tomatlan |
| Construcción de alcantarilla Agua Caliente -Bioto. | G:\FOTOS ALCANTARILLA AGUA CALIENTE - BIOTO\996b681c-2477-48a5-b401-f1dbaaf3b815.jpgG:\FOTOS ALCANTARILLA AGUA CALIENTE - BIOTO\18073a9f-be0f-48c4-b51f-9fa7f75a4b90.jpgG:\FOTOS ALCANTARILLA AGUA CALIENTE - BIOTO\35344fc9-40e4-4afe-9bea-0f30246da0f9.jpgG:\FOTOS ALCANTARILLA AGUA CALIENTE - BIOTO\dd721532-f3a5-4b6e-8b3d-d4c9fdd2712a.jpg | Agua Caliente |
| Construcción de alcantarilla Ixtlahuahuey- Refugio 70% | C:\Users\Norma\Desktop\7.jpgC:\Users\Norma\Desktop\4.jpgC:\Users\Norma\Desktop\3.jpg | Ixtlahuahuey- El Refugio |
| Construcción de empedrado en Agua Caliente 60 % | C:\Users\Norma\Desktop\3.jpgC:\Users\Norma\Desktop\2.jpgC:\Users\Norma\Desktop\1.jpg | Agua Caliente |
| Construcción de empedrado Mayto 30%. | C:\Users\Norma\Desktop\3.jpgC:\Users\Norma\Desktop\2.jpgC:\Users\Norma\Desktop\1.jpg | Mayto |

**ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO ADMINISTRATIVAS:**

|  |
| --- |
| Complementar expedientes 2021 de obras. |
| Reportes quincenales de Modulo de Maquinaria. |
| Asistencia a las reuniones de SADER. |
| Apoyo en visitas y supervisión de la JISOC en la construcción de nueva celda del vertedero Municipal. |
| Desahogo con Auditoria General del Estado 2020. |
| Entrega de expedientes en la ciudad de Guadalajara para desahogo de auditoria. |
| Inicio de levantamientos topográficos y visitas para la realización del plan operativo 2022. |
| Realización de la planeación trimestral y anual del plan de trabajo 2022. |
| Apoyo organizacional y operativo al departamento de Mantenimiento ya que el encargado se encuentra con incapacidad. |
| Levantamiento y realización de proyecto kínder Estefanía Castañeda de Juntas y Veranos |

**ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO ADMINISTRATIVAS**

* **ESTUDIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:**

**01.- eMPEDRADO TRADICIONAL CAMINO AL SALTO INCLUYE: dRENAJE, AGUA, EMPEDRADO Y MACHUELOS.**

**02.- eMPEDRADO TRADICIONAL CALLES LAS PILITAS, INCLUYE: dRENAJE, AGUA EMPEDRADO Y MACHUELOS.**

**03.- EMPEDRADO TRADICIONAL CALLE vICENTE gUERRERO, INCLUYE: DRENAJE, AGUA EMPEDRADO Y MACHUELOS.**

**04.- EMPEDRADO TRADICIONAL CALLE ANONO INCLUYE: DRENAJE, AGUA EMPEDRADO Y MACHUELOS.**

**05.- EMPEDRADO TRADICIONAL PARCELA DE LA MUJER INCLUYE: DRENAJE, AGUA EMPEDRADO Y MACHUELOS.**

**06.- RED DE AGUA POTABLE PASO DEL CARRO.**

**07.- RED DE AGUA POTABLE EL SALTO.**

**08.- PUENTE VEHICULAR LAS MORADAS 2**

**09.-TOPES VEHICULARES EN LA COMUNIDAD LOS RASTROJOS.**

**10.- LEVANTAMIENTO, EN EL VERTEDERO MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES.**

**TRABAJOS ADMINISTRATIVOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **EVIDENCIAS** | **LOCALIDAD** |
| **LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.** | C:\Users\Norma\Desktop\6.jpgC:\Users\Norma\Desktop\3.jpg**C:\Users\Norma\Desktop\5.jpg**C:\Users\Norma\Desktop\2.jpg | **EL TUITO** |
| **LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO** | **C:\Users\Norma\Desktop\15.jpgC:\Users\Norma\Desktop\1.jpgC:\Users\Norma\Desktop\13.jpg** | **LAS PILITAS** |
| **LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO** | **C:\Users\Norma\Desktop\13.jpgC:\Users\Norma\Desktop\9.jpg** | **LAS MORADAS** |
| **LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO** | **C:\Users\Norma\Desktop\10.jpgC:\Users\Norma\Desktop\11.jpg** | **VADO DE LA MUJER** |

* **TRABAJOS EN OBSERVACIONES DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2020.**
* **TRABAJOS EN TERMINACIÓN DE OBRAS 2021.**
* **APOYO ORGANIZACIONAL Y OPERATIVO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO YA QUE EL ENCARGADO SE ENCUENTRA CON INCAPACIDAD.**

**ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO EN CAMPO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **EVIDENCIAS** | **LOCALIDAD** |
| **Obra:** Construcción de Noria y tubería.  **Localidad:** Mal Paso  Trazo y nivelación excavación, suministro y colocación de tubería con piedra braza. | C:\Users\Norma\Desktop\noria mal paso\4.jpgC:\Users\Norma\Desktop\noria mal paso\3.jpgC:\Users\Norma\Desktop\noria mal paso\1.jpgC:\Users\Norma\Desktop\noria mal paso\2.jpg | Mal Paso |
| **Obra:** Construcción de Alcantarilla de Yelapa.  **Localidad:** Yelapa 20% de trabajos. | C:\Users\Norma\Desktop\2.jpgC:\Users\Norma\Desktop\1.jpg | Yelapa |
| **Obra:** Construcción de Alcantarilla.  **Localidad:** Paulo Agua Caliente | G:\FOTOS ALCANTARILLA AGUA CALIENTE - BIOTO\996b681c-2477-48a5-b401-f1dbaaf3b815.jpgG:\FOTOS ALCANTARILLA AGUA CALIENTE - BIOTO\18073a9f-be0f-48c4-b51f-9fa7f75a4b90.jpgG:\FOTOS ALCANTARILLA AGUA CALIENTE - BIOTO\35344fc9-40e4-4afe-9bea-0f30246da0f9.jpgG:\FOTOS ALCANTARILLA AGUA CALIENTE - BIOTO\dd721532-f3a5-4b6e-8b3d-d4c9fdd2712a.jpg | Agua Caliente |
| **Obra:** Construcción de alcantarilla Agua Caliente –Bioto 2.  **Localidad:** Agua Caliente | C:\Users\Norma\Desktop\agua caliente 2\8.jpgC:\Users\Norma\Desktop\agua caliente 2\4.jpgC:\Users\Norma\Desktop\agua caliente 2\1.jpgC:\Users\Norma\Desktop\agua caliente 2\3.jpg | Agua Caliente |
| **Obra:** Construcción alcantarilla de Paulo-Bioto.  **Localidad:** Paulo-Bioto. 100% | C:\Users\Norma\Desktop\xx.jpg | Paulo-Bioto. |
| **Obra:** Colocación de relleno de alcantarilla.  **Localidad:** Corrales | C:\Users\Norma\Desktop\3.jpgC:\Users\Norma\Desktop\2.jpgC:\Users\Norma\Desktop\1.jpg | Agua Caliente |
| **Obra:** Construcción de empedrado Mayto 100%.  **Localidad:** Mayto | C:\Users\Norma\Desktop\3.jpgC:\Users\Norma\Desktop\2.jpgC:\Users\Norma\Desktop\1.jpg | Mayto |
| **Obra:** Terminación de puente y vado en la col. Las Moras.  **Localidad:** El Tuito. | C:\Users\Norma\Desktop\puente las moradas y vado\8.jpgC:\Users\Norma\Desktop\puente las moradas y vado\1.jpg | El Tuito |

**ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO ADMINISTRATIVAS:**

|  |
| --- |
| REALIZACIÓN DE PROYECTOS AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE **“PASO DEL CARRO”** SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 LOCALIDAD EL TUITO. |
| REALIZACIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE PUENTE **“LAS MORADAS II”** EN LA COL. LAS MORADAS LOCALIDAD EL TUITO. |
| REALIZACIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE **“VADO EN CALLE LOS SAUCES”** EN LA COL. LAS MORADAS LOCALIDAD EL TUITO. |
| LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA LOS PROYECTOS ANTES MENCIONADOS. |
| SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LAS ALCANTARILLAS EN VARIAS LOCALIDADES. |
| SUPERVISIÓN AL VERTEDERO MUNICIPAL CON PERSONAL DE CEAS. |
| LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE VARIAS LOCALIDADES. |
| TRABAJOS DE DICTAMEN PARA CADI, PARA PROTECCIÓN CIVIL, DIF. |
| TRABAJOS EN LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021. |
| APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE VARIAS LOCALIDADES. |