|  |
| --- |
| **INFORME TRIMESTRAL ENERO FEBRERO MARZO** |
| **NO. DE OBRA** | **NOMBRE DE LA OBRA** | **LOCALIDAD** | **ACTIVIDAD** |  **MONTO**  | **CALENDARIO** |
| 1 | REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE DE 10" EN EL ÁREA DEL "CAGANCHI" | EL TUITO | DESALOJO DE TUBERÍA EXISTENTE Y SUMINISTRO DE TUBERÍA NUEVA | $ 106, 365.67 | 01/02/2019 AL 22/02/2019 |
| 2 | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE | CHACALA | VERIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CAMBIO DE TUBERÍA NECESARIA. |   $ 348,037.75 | 11/03/2019 AL 30/04/2019 |
| 3 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS Y CAMINO RURAL | CHACALA |   ESTUDIO TOPOGRÁFICO CORTE MEDIOS MECÁNICOS DE TERRACERÍA SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO Y COMPACTACIÓN. | $ 1,847,352.00 | 08/13/2019 AL 18/03/2019 |
| 4 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS Y CAMINO RURAL | EL REFUGIO SUCHITLAN | ESTUDIO TOPOGRÁFICO CORTE MEDIOS MECÁNICOS DE TERRACERÍA SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO Y COMPACTACIÓN. | $ 69,600.00 | 19/03/2019 AL 29/03/2019 |
| 5 | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN | LA CAÑADA |  SUMINISTRO DE RED ELÉCTRICA. | $ 54,520.00 | 04/03/2019 AL 22/05/2019 |
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN | GRACIANO SÁNCHEZ |  SUMINISTRO DE RED ELÉCTRICA. | $ 1,901,884.12 | 04/03/2019 AL 22/05/2020 |
| 7 | ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS | EL TUITO |  ESTUDIO GEOFÍSICO VERIFICACIÓN DE PUNTOS Y ESTÁNDARES CORRECTOS DEL ESTUDIO GEOFÍSICO. | $ 1,901.884.12 | 11/03/2019 AL 15/03/2019 |
| 8 | REPARACIÓN Y BACHEO SUPERFICIAL TRAMO CARRETERO EL TUITO-LLANO GRANDE KM 0.00 + KM 10.00 KM | EL TUITO-LLANO GRANDE | COLOCACIÓN DE MATERIAL Y COMPACTACIÓN DEL SUBRASANTE, COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO ASFALTICO CON COMPACTACIÓN DE CAMA. | $ 931,841.29 | 28/01/2019 AL 15/03/2019 |

**GASTO FAIS ENERO FEBRERO MARZO**

**OBRAS GASTO CORRIENTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO. DE OBRA** | **NOMBRE DE LA OBRA** | **LOCALIDAD** | **ACTIVIDAD** |  **MONTO**  | **CALENDARIO** |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE BAQUETÓN A BASE DE CONCRETO EN ANDADOR MARLÍN | YELAPA | LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN SUMINISTRO DE MATERIAL CONSTRUCCIÓN DE BAQUETÓN EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO |  $ 600,300.00  | 21/02/2019 EN PROCESO |
| 2 | REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE DANZA | EL TUITO | PINTURA CAMBIO DE TABLONES DE DUELA MACHIMBRADA LIJADA EN ACABADO EN TINTA NOGAL BARNIZADO A 4 MANOS  |  $ 39,740.40  | 01/03/2019 AL 28/03/2019 |
| 3 | REHABILITACIÓN DE MALECÓN DE TEHUAMIXTLE SEGUNDA ETAPA | TEHUAMIXTLE | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN EXISTENCIA APLICACIÓN DE PINTURA COLOCACIÓN DE BARANDAL RUSTICO. |  $ 42,154.98  |  11/03/2019 AL 25/03/2019 |
| 4 | REHABILITACIÓN DE MALECÓN DE TEHUAMIXTLE  | TEHUAMIXTLE | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN EXISTENCIA APLICACIÓN DE PINTURA COLOCACIÓN DE BARANDAL RUSTICO. |  $ 100,576.87  | 20/02/2019 AL 5/03/2019 |