

Credencial Agroalimentaria de Jalisco

Guadalajara, Jalisco, México/ Junio 2015



JOSE MANUEL GOMEZ GARCIA

Director de Desarrollo Rural

Secretaría de

Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



**I. Antecedente**

El  **Marco Regulatorio de la Ley de Fomento Pecuario del Estado de Jalisco, la Ley Estatal de Acuacultura**



**y Pesca del Estado de Jalisco y sus Municipios y las Reglas de Operación de los programas en**

**concurrencia con la SAGARPA**; establecen que es necesario se tenga  **identificación y registro sobre los**

**productores** pecuarios, agrícolas y acuícolas; dando  **seguimiento sobre los programas y apoyos** que se

les ofrecen y los que finalmente acceden a ellos; además de existir un  **rezago tecnológico en los**



**procesos para la prestación de los servicios** y la realización de trámites.



**II. Objetivo del Proyecto**

***Facilitar el acceso a los programas y apoyos***, a través de **la expedición de una credencial agroalimentaria con chip**, que **registre y nos proporcione información estadística**; simplificando la regulación de los trámites y facilitando el diseño de programas mejor orientados a lo que demandan los productores y el campo de Jalisco.

**III. Descripción del Proyecto (1)**



Habilitar  **oficinas de enlace Muncipales rurales en convenio con 60 municipios mediante convenios (Primera**








**Etapa),** para el registro de  **productores pecuarios, agricultores y acuicultores y las unidades de producción**

**correspondientes**; así como los **introductores de ganado al rastro municipal**

• **Información Geoespacial Referenciada del Domicilio del Productor, Predios Unidades de Producción y Variables Estratégicas de Planeación y Política Pública Agroalimentaria** (Capacidad y Rendimiento Real, Equipamiento, Sanidad e Inocuidad, Extensionismo e Innovación de Tecnología y Desarrollo Social (FPU)

• Expedición de la  **Credencial “ Inte lige nte “ Agroalimentaria de Jalisco**

**III. Descripción del Proyecto (2)**



• Servicios en Línea Portal SEDER [http://seder.jalisco.gob.mx”](http://seder.jalisco.gob.mx/) **/Ventanilla Estatal de**

**Trámites**

• Pre Evaluación en el **acceso a Programas y Apoyos sin documentación;** programas

orientados a cada productor o predio.

• Solicitud de  **Renovación de Credencial y envío a domicilio en línea**



• Solicitud de **Actualización de datos de Registro en línea Registro Productor, Unidades de Producción y Variables Estratégicas de Planeación y Política Pública Agroalimentaria**

• Seguimiento a los Trámites y Servicios Solicitados (Estatus del Trámite, Resolución,

Aclaraciones, etc)

• ***Monitoreo y gestión a las operaciones de compra venta*** *de ganado, productos agrícolas y acuícolas*

**IV. Impacto Social (1/2)**



6 **grandes beneficios al ciudadano que trae consigo este proyecto:**

1. Brindarle una  **herramienta que le simplifique el proceso de acceso a programas y apoyos** para nuevos productores o emprendedores que requieran de equipamiento, insumos o capacitación; con la viabilidad de  **recibir apoyos en sitio sin necesidad de una conexión a internet a través de dispositivos móviles**.



2. Darle  **certeza y reconocimiento** a los productores que están debidamente registrados para acceder a

programas de exportación  **para comercializar sus productos sobre normas internacionales**.

**3. Reducción en el tiempo de entrega** de la  **credencial nueva hasta en un 70%** y en el  **refrendo hasta en un**

**90%** del tiempo actual.

**IV. Impacto Social (2/2)**



6 **grandes beneficios al ciudadano que trae consigo este proyecto:**

**4. Tala regulatoria** que simplifique los trámites;  **documentación que previamente ya fue entregada y aún continúa vigente; no se le volverá a solicitar.**

5. Prestar un  **servicio y atención de calidad** con la tecnología que le permita solicitar las  **renovaciones** de

su credencial  **desde cualquier conexión a internet, realizando su pago en línea y con opción de envío a**

**domicilio x cobrar.** Además de contar con  **60 oficinas en el interior del estado** para la atención de los

productores agropecuarios de los 125 municipios del estado de Jalisco.

6. Brindarle un instrumento a las  **asociaciones ganaderas, agrícolas, acuícolas, rastros TIFF y municipales**, una herramienta para llevar el **control y seguimiento de los productores para darles un servicio más eficiente y oportuno.**

**V. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA**

**Fase I:**

**Diseño del Sistema**

**Octubre**

**Fase 2:**

**Desarrollo del Sistema**

**“Módulos**




**Credencialización”**

**Fase 4:**

**Implementación/ Adecuación de**

**Espacios Físicos Mayo 2015**

**Fase 3:**



**Pruebas Ajustes “ Arranque Registro”**

**Sin Dispositivos**




**/ Con**

**Dispositivos**

**Marzo 2015**

**Fase 5: Expedición de Credenciales/ Ventanillas Municipios Julio 2015**

**VI. PROCESO ARRANQUE REGISTRO GRAL**



**Paso 1: Integración de Expedientes**



**INTERIOR DEL ESTADO/ VENTANILLAS FACEJ**

• Se Integraran los ***Expedientes de Registro para la Corrida de Ajuste Sistema*** a través del banco de

productores apoyados Convocatoria 2014 ***(Cantidad Estimada de Registros 4,000)***

• A partir de Julio se ***lanzará una campaña de Difusión de Sensibilización y Promoción en los Municipios*** a través de las Presidencias Municipales/ Direcciones Agropecuarias de los Ayuntamientos en vinculación con las Coordinaciones Regionales de SEDER (Cantidad Estimada Proyectos (Cantidad Estimada de Registros 145,000 productores)

**VI. PROCESO FASE ARRANQUE REGISTRO GRAL**



**Paso 2: Captura y Registro de Expedientes/ Pruebas y Ajustes**

**PRIMERA VENTANILLA MUNICIPAL**

• Los ***Expedientes serán remitidos por los Municipios a partir de la primera semana de Julio***

• Se Adaptará la ***Ventanilla de DGFAH (Palenque) como la Primer Ventanilla Municipal en Abrirse***

• Se instalarán los equipos correspondientes para que funcione como la Ventanilla de Registro/

Digitalización Correspondiente

• A partir de la ***Primera Quincena de Mayo*** comenzamos a emitir ***Credenciales “Prueba Piloto”***








• Esta ventanilla (Palenque) comenzará a registrar a todos los productores que acudan a la SEDER/ Capturar los Expedientes que comiencen a recibirse a partir de este mes.

**VII. PROCESO ARRANQUE REGISTRO MASIVO**

**INTERIOR DEL ESTADO**

**OFICINA CENTRAL SEDER GUADALAJARA**

• Productores Apoyados Convocatoria 2014



• Asociaciones

Ganaderas Locales

• Grupos estratégicos,

• Coordinaciones

Regionales/

Inspectores

• Municipios

DGFAH / IAPEJ/

Coordinación RON

• Recibir Expedientes

en SEDER

• Integrar expedientes

para captura GDL

• Capturar registro

productor

• Escanear

documentación

presentada

Dirección General de

Fomento Agropecuario

• Determinación de Polígonos en Sistema Ejidos/ Certificado Parcelario

• Generación de Polígonos en

Campo (GPS)

Dirección General de

Planeación/ Coordinación RON

• Impresión de

Credenciales

• Laminado de

Seguridad

• Entrega Vía

Mensajería a los





Municipios

Coordinación

Gobierno Electrónico

**VIII. PROCESO IMPLEMENTACIÓN VENTANILLA MUNICIPIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
|  |  | |
|  | | |
|  | |  |
|  |



• ***Conformación Equipo Gobierno***

***Electrónico/***Coord. Regionales

• ***Visita Municipios Prueba Piloto***

Detección de Necesidades

• Identificar apoyos a

Ayuntamientos por SEDER

• **Guía de Implementación**

**Ventanilla**

• ***Adecuación de Espacios*** e Instalaciones en Municipios

• ***Visita Validación*** Adaptación de Espacios Físicos e Instalaciones Módulo (Lista Validación)

• **Entrega de Equipos/**

**Material de Publicidad**

• ***Establecer cronograma implantación*** 55





Municipios

• ***Visita Municipios Prueba***

• ***Piloto* Seguimiento / Atención 60 Ventanillas** (Coordinadores Regionales





/ E-gob)

**IX. CREDENCIAL AGROALIMENTARIA DE JALISCO**





*Vuelta*

**IX. CREDENCIAL AGROALIMENTARIA DE JALISCO**



*Vuelta*

**X. DATO DE CONTACTO SEDER**



LIC. Ana Lucia Camacho Sevilla

Correo: ana.camacho@jalisco.gob.mx

Teléfono: 01 (33) 3030-0600 ext. 56532

Mónica Elizabeth González Rodriguez

Correo: agroalimentaria03gmail.com

Teléfono: 01 (33) 3030-0600 ext. 56532