programa

operativo anual de trabajo

2026

.

### RESPONSABLE: ING. JUAN CARLOS VENEGAS CASTILLON

### Correo electrónico

### (322)-2690-090,276,101,573 ### EXT. 119

# MARCO LEGAL

Para la regulación, organización, funcionamiento y ejecución de la dependencia, tienen que aplicarse diversas disposiciones legales de competencia, federal, estatal y municipal:

# Legislación federal:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

- Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

- Plan Federal de Desarrollo y Gobernanza 24-30

# Legislación Estatal:

- Constitución Política del Estado de Jalisco

- Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Jalisco

- Código Urbano para el Estado de Jalisco

- Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco

- Ley de Estatal del equilibrio Ecológico Ambiental y la protección al Ambiente

- Plan  Estatal de Desarrollo y Gobernanza 24-30

# Reglamentos Municipales:

- Reglamento de Policía y Gobierno

- Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de

Cabo Corrientes, Jalisco.

- Ley de Ingresos para el Municipio de Cabo Corrientes, del año corriente  - Reglamento de Construcción para el Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco

- Reglamento del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Municipio

- Reglamento para la Construcción para el Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco.

- Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 24-27

ANTECEDENTES

Con base al capítulo I de los servidores públicos auxiliares del H. Ayuntamiento Constitucional de Cabo Corrientes, Jalisco y dentro de las facultades confiere el capítulo II del Reglamento de la Administración Pública Municipal, a través de la dirección de obras públicas y en las fracciones  IV, XVI y  XXV, del Art. 202, se presenta el POA para el ejercicio 2026

OBJETIVO

-Garantizar servicios públicos eficientes, accesibles de calidad  y sostenibles que mejoren las condiciones de vida de la población para todas las localidades del municipio.

-Impulsar el crecimiento económico sustentable mediante el fortalecimiento de las actividades locales, la diversificación económica, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y la generación de empleos dignos que mejoren el bienestar de la población

METAS

-Impulsar el desarrollo de infraestructura básica servicios públicos en comunidades rurales

-Desarrollar infraestructura básica de captación y almacenamiento de aguas fluviales, superficiales y subterráneas

-Desarrollar y mantener espacios públicos, vialidades e infraestructura urbana funcional -accesible y segura para toda la población, mediante intervenciones que mejoren la movilidad, promuevan la inclusión de personas con discapacidad y fortalezcan la convivencia comunitaria  en entornos dignos y ordenados

-apoyo con bordos y abrevaderos que permitan contar con agua todo el año

-realizar diagnósticos técnicos y sociales, en coordinación con productores y autoridades locales, para definir accesos con mayor impacto productivo y/o prioritarios para las localidades

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODULO DE MAQUINARIA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚM | ACTIVIDAD | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIÓNES |
|  |  | OCT | NOV | DIC |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOT | SEP. |  |
| 1 | BRINDAR ECCESO A CAMINOS | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | ACTIVIDAD QUE RESULTA POR TEMPORAL DE LLUVIAS |
| 2 | REHABILITACION DE CAMINOS,CARGA Y EXTENCION DE MATERIAL |  |  | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | APOYOS A EJIDOS, COMUNIDADES Y PEQUEÑA PROPIEDAD Y CIUDADANIA |

CRONOGRAMA DE CATIVIDADES 2026

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODULO DE MAQUINARIA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚM | ACTIVIDAD | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIÓNES |
|  |  | OCT | NOV | DIC |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOT | SEP. |  |
| 1 | BRINDAR ECCESO A CAMINOS | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | ACTIVIDAD QUE RESULTA POR TEMPORAL DE LLUVIAS |
| 2 | REHABILITACION DE CAMINOS,CARGA Y EXTENCION DE MATERIAL |  |  | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | APOYOS A EJIDOS, COMUNIDADES Y PEQUEÑA PROPIEDAD Y CIUDADANIA |

RETROEXCAVADORA 41D 4X4

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODULO DE MAQUINARIA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚM | ACTIVIDAD | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIÓNES |
|  |  | OCT | NOV | DIC |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOT | SEP. |  |
| 1 | BRINDAR ECCESO A CAMINOS | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | ACTIVIDAD QUE RESULTA POR TEMPORAL DE LLUVIAS |
| 2 | REHABILITACION DE CAMINOS,CARGA Y EXTENCION DE MATERIAL |  |  | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | APOYOS A EJIDOS, COMUNIDADES Y PEQUEÑA PROPIEDAD Y CIUDADANIA |

VOLTEO 31 (14M3)

MOTONIVEKADORA 120H

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODULO DE MAQUINARIA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚM | ACTIVIDAD | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIÓNES |
|  |  | OCT | NOV | DIC |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOT | SEP. |  |
| 1 | BRINDAR ECCESO A CAMINOS | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | ACTIVIDAD QUE RESULTA POR TEMPORAL DE LLUVIAS |
| 2 | REHABILITACION DE CAMINOS,CARGA Y EXTENCION DE MATERIAL |  |  | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | APOYOS A EJIDOS, COMUNIDADES Y PEQUEÑA PROPIEDAD Y CIUDADANIA |

CRONOGRAMA DE CATIVIDADES 2026

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODULO DE MAQUINARIA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚM | ACTIVIDAD | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIÓNES |
|  |  | OCT | NOV | DIC |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOT | SEP. |  |
| 1 | BRINDAR ECCESO A CAMINOS | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | ACTIVIDAD QUE RESULTA POR TEMPORAL DE LLUVIAS |
| 2 | REHABILITACION DE CAMINOS,CARGA Y EXTENCION DE MATERIAL |  |  | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | APOYOS A EJIDOS, COMUNIDADES Y PEQUEÑA PROPIEDAD Y CIUDADANIA |

RETROEXCAVADORA 416F2

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODULO DE MAQUINARIA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚM | ACTIVIDAD | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIÓNES |
|  |  | OCT | NOV | DIC |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOT | SEP. |  |
| 1 | BRINDAR ECCESO A CAMINOS | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | ACTIVIDAD QUE RESULTA POR TEMPORAL DE LLUVIAS |
| 2 | REHABILITACION DE CAMINOS,CARGA Y EXTENCION DE MATERIAL |  |  | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | APOYOS A EJIDOS, COMUNIDADES Y PEQUEÑA PROPIEDAD Y CIUDADANIA |

VOLTEO-32 ( 14M3)

MOTONIVELADORA 120 K

MAQUINARIA COMPLEMENTARIA PARA APOYO EN AMBOS MODULOS

TRACTOR D5

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODULO DE MAQUINARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚM | ACTIVIDAD | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIÓNES |
|  |  | OCT | NOV | DIC |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOT | SEP. |  |
| 1 | BRINDAR ECCESO A CAMINOS | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | ACTIVIDAD QUE RESULTA POR TEMPORAL DE LLUVIAS |
| 2 | REHABILITACION DE CAMINOS,CARGA Y EXTENCION DE MATERIAL |  |  | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | APOYOS A EJIDOS, COMUNIDADES Y PEQUEÑA PROPIEDAD Y CIUDADANIA |

VOLTEO KODIAK 7M3

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODULO DE MAQUINARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚM | ACTIVIDAD | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIÓNES |
|  |  | OCT | NOV | DIC |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOT | SEP. |  |
| 1 | BRINDAR ECCESO A CAMINOS | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | ACTIVIDAD QUE RESULTA POR TEMPORAL DE LLUVIAS |
| 2 | REHABILITACION DE CAMINOS,CARGA Y EXTENCION DE MATERIAL |  |  | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | APOYOS A EJIDOS, COMUNIDADES Y PEQUEÑA PROPIEDAD Y CIUDADANIA |

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODULO DE MAQUINARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚM | ACTIVIDAD | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIÓNES |
|  |  | OCT | NOV | DIC |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOT | SEP. |  |
| 1 | BRINDAR ECCESO A CAMINOS | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | ACTIVIDAD QUE RESULTA POR TEMPORAL DE LLUVIAS |
| 2 | REHABILITACION DE CAMINOS,CARGA Y EXTENCION DE MATERIAL |  |  | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | APOYOS A EJIDOS, COMUNIDADES Y PEQUEÑA PROPIEDAD Y CIUDADANIA |

RECURSOS.

GASTO EN RECURSOS HUMANOS:

| CARGO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| JEFE DEL MÓDULO | 1.00 |
| SECRETARIA | 1.00 |
| MAQUINISTAS | 6.00 |
| CHOFER DE VOLTEO | 5.00 |
| AUXILIAR GENERAL | 1.00 |
| MECANICO | 3.00 |
| TOTAL ANUAL |  |

AREA DE MODULO DE MAQUINARIA

En lo que corresponde al Módulo de Maquinaria está compuesto de la siguiente manera

EQUIPO/MAQUINARIA DISPONIBLE H. AYUNTAMIENTO:

| No. | Recursos Materiales y Técnicos para efectuar las Acciones o Actividades |
| --- | --- |
| 1 | Motoconformadora |
| 1 | Retroexcavadora 4X4 |
| 1 | D5 |
| 1 | Volteos 7m3 |

EQUIPO/MAQUINARIA DISPONIBLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO:

| No. | Recursos Materiales y Técnicos para efectuar las Acciones o Actividades |
| --- | --- |
| 1 | Excavadora. |
| 1 | Motoconformadora |
| 1 | 1 Retroexcavadora |
| 2 | 2 Volteos 14m3 |

EQUIPO/MAQUINARIA DE RENTA:

| Partida 325 | Recursos Materiales y Técnicos para efectuar las Acciones o Actividades |
| --- | --- |
| 1 | Excavadora. |
| 1 | D6 |
| 1 | Retroexcavadora 4X4 |
| 1 | Cama baja |
| 1 | volteo 7m3 |
| 3 | Volteos 14m3 |

ORGANIGRAMA  DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA:

ALMACEN (1)

CHOFER DE VOLTEO (6)

MAQUINISTA (8)

DIRECCIÓN DE OBRAS PUB.

TALLER (2)

JEFE DEL MODULO DE MAQUINARIA (1)

SECRETARIA (1)

FINANCIAMIENTO

GASTO EN RECURSOS HUMANOS:

| PARTIDA 1100 | CARGO | CANTIDAD | TOTAL DEL GASTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 113 | JEFE DEL MÓDULO | 1.00 | $173,922.82 |
| 113 | SECRETARIA | 1.00 | $110,673.60 |
| 113 | MAQUINISTAS | 6.00 | $732,140.04 |
| 113 | CHOFER DE VOLTEO | 5.00 | $570,791.40 |
| 113 | AUXILIAR GENERAL | 1.00 | $91,930.76 |
| 113 | MECANICO | 3.00 | $491,093.04 |
|  | TOTAL ANUAL |  | $2´170,550.76 |

GASTO  DE EQUIPO DE OFICINA:

| PARTIDA 2100 | HERRAMIENTAS EN GENERAL | TOTAL SERVICIO |
| --- | --- | --- |
| 211 | EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA (2 ESCRITORIOS ,2 SILLAS, 2 ARCHIVERO S, 2 COMPUTADORAS,1 IMPRESORA,PAPELERIA EN GRAL.) | 106,000.00 |
|  | TOTAL | 106,000.00 |

GASTO OPERATIVO DEL AREA DE TALLER:

| PARTIDA 2900 | HERRAMIENTAS EN GENERAL | TOTAL SERVICIO |
| --- | --- | --- |
| 296 | HERRAMIENTAS DE TALLER(LLAVES MECANICAS,IMPACTOS,TORQUE,MESA DE TRABAJO,GATO HIDRAULICO DE PATIN,COMPRESOR,PLANTA PARA SOLDAR,ESMERIL,CORTADORA DE DISCO) | 310,000.00 |
|  | TOTAL | 310,000.00 |

EQUIPO/MAQUINARIA DE RENTA:

| Partida 3200 326 | Recursos Materiales y Técnicos para efectuar las Acciones o Actividades | Costo Unitario | Total mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Excavadora. | 8,000.00 hr. | 1,900,000.00 |
| 1 | D6 | 7,500 hr. | 1,800,000.00 |
| 1 | Retroexcavadora 4X4 | 1,200.00 hr. | 288,000.00 |
| 1 | Cama baja | 68,000.00 mes | 68,000.00 |
| 1 | volteo 7m3 | 6,800.00 día | 195,000.00 |
| 3 | Volteos 14m3 | 15,000.00 día | 450,000.00 |
|  |  | Total | 4,701,000.00 |

GASTO OPERATIVO DE COMBUESTUBLE:

| PARTIDA 2600 | CANTIDAD | MAQUINARIA | GASTO DIARIO APROXIMADO (LTS.) | GASTO MENSUAL APROXIMADO ( LTS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 261 | 1.00 | D5 | 200.00 | 4,000.00 |
| ,, | 2.00 | RETROEXCAVADORAS | 50.00 | 2,00.00 |
| ,, | 3.00 | MOTOCONFORMADORAS | 100.00 | 4,200.00 |
| ,, | 2.00 | VOLTEOS | 100.00 | 4,200 |
| ,, | 1.00 | PIPA | 50.00 | 1,000,.00 |
|  |  | TOTAL |  | 22,400 |
|  |  | PRECIO POR LITRO |  | $27.00 |
|  |  | GASTO MENSUAL APROXIMADO |  | $604,800.00 |
|  |  | GASTO PROGRAMADO ANUAL TOTAL |  | $6,652,800.00 |

GASTO OPERATIVO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS:

| PARTIDA 2600 | CANTIDAD | # DE SERVICIOS/ ANUALES | MAQUINARIA | GASTO/U./ SERVICIO | GASTO ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 261 | 1.00 | 6 | D5 | 3,335.00 | 20,010.00 |
| ,, | 1.00 | 6 | EXCAVADORA 320 | 3,335.00 | 20,010.00 |
| ,, | 2.00 | 6 | RETROEXCAVADORAS | 3,335.00 | 40,020.00 |
| ,, | 2.00 | 6 | MOTOCONFORMADORAS | 3,335.00 | 40,020.00 |
| ,, | 2.00 | 6 | VOLTEOS | 3,335.00 | 40,020.00 |
| ,, | 1.00 | 6 | PIPA | 3,335.00 | 20,010.00 |
|  | 1.00 | 3 | NISSAN NP300 | 720.00 | 2,160.00 |
|  | 1.00 | 3 | TAMBO/HIDRAULICO | 38,000.00 | 114,000.00 |
|  | 1.00 | 3 | TAMBO/TRANSMISION | 30,300.00 | 90,900.00 |
|  |  |  | TOTAL |  | 387,150 |

GASTO OPERATIVO DE REFACCIONES/SERVICIOS:

| PARTIDA 2900 | CANTIDAD | # DE SERVICIOS/ ANUALES | MAQUINARIA | GASTO/U./ SERVICIO | GASTO ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 298 | 1.00 | 6 | D5 | 8,567.5 | 51,405.00 |
| ,, | 1.00 | 6 | EXCAVADORA 320 | 8,567.5 | 51,405.00 |
| ,, | 2.00 | 6 | RETROEXCAVADORAS | 7,425.55 | 89,106.6 |
| ,, | 2.00 | 6 | MOTOCONFORMADORAS | 8,567.5 | 102,810.00 |
| ,, | 2.00 | 6 | VOLTEOS | 3,804.00 | 45,648.00 |
| ,, | 1.00 | 6 | PIPA | 3,804.00 | 22,824.00 |
| 296 | 1.00 | 3 | NISSAN NP300 | 2,875 | 8,625.00 |
|  |  |  | TOTAL |  | 371,823.6 |

GASTO OPERATIVO DE ACCESORIOS ( CUCHILLAS , GAVILANES, PUNTAS Y ZAPATAS):

| PARTIDA 2900 | CANTIDAD | # DE SERVICIOS/ ANUALES | MAQUINARIA | GASTO/U./ SERVICIO | GASTO ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 298 | 2.00 | ZAPATAS | D5 | 127,600.00 | 255,200.00 |
| ,, | 40 | GAVILANES | D5 | 1,740.00 | 69,600.00 |
| ,, | 2.00 | ZAPATAS | EXCAVADORA 320 | 46,469.00 | 92,939.2 |
| ,, | 15.00 | PUNTAS | EXCAVADORA 320 | 3,475.36 | 52,130.40 |
| ,, | 6.00 | CUCHILLAS | RETROEXCAVADORAS | 20,265.2 | 121,591.2 |
| ,, | 30 | PUNTAS | RETROEXCAVADORA | 1,334.00 | 40,020.00 |
| ,, | 10.00 | CUCHILLAS | MOTOCONFORMADORAS | 20,265.2 | 202,652.00 |
|  |  |  | TOTAL |  | 825,114.8 |

GASTO OPERATIVO DE LLANTAS:

| PARTIDA 2900 | CANTIDAD | # DE SERVICIOS/ ANUALES | MAQUINARIA | GASTO/U./ SERVICIO | GASTO ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 298 | 2.00 | 4 | RETROEXCAVADORAS | 11,454.00 | 91,632.00 |
| ,, | 2.00 | 12 | MOTOCONFORMADORAS | 11,454.00 | 274,896.00 |
| ,, | 2.00 | 12 | VOLTEOS | 5,520.00 | 132,480.00 |
| ,, | 1.00 | 12 | PIPA | 5,520.00 | 66,240.00 |
| 296 | 1.00 | 8 | NISSAN NP300 | 2,875 | 23,000.00 |
|  |  |  | TOTAL |  | 496,616 |

GASTO OPERATIVO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA:

| No. DE PARTIDA 3500 | INSTALACION,REPARACION,Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | COSTO ANUAL |
| --- | --- | --- |
| 357 | Maquinaria y Equipo | 10,713,488.038 |

|  | PARTIDAS PRESUPUESTALES |
| --- | --- |
| NO DE PARTIDA | DESCRIPCIÓN |
| 298 | 2900 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos |
| 261 | 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos |
| 357 | 3500 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta |
| 296 | 2900 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte |
| 211 | 2100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina |
| 357 | 3200 Arrendamiento de Equipo o Transporte |
| 113 | 1100 Remuneración al personal de forma permanente |

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

MATRIZ DE EVALUACION EJE 3 Y4 :

| PROGRAMA | INDICADOR DE RESULTADO | LINEA BASE (2024) | META 2027 | META 2044 | FUENTE DE VERIFICACION | FRECUENCIA DE EVALUACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES(EJE3) | KM DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS OMANTENIDOS POR AÑO | 150 | 200 | 200 | MODULO DE MAQUINARIA | ANUAL |
| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES(EJE 3) | %DE COMUNIDADES CON ACCESO FUNCIONAL EN TEMPORADA DE LLUVIAS | 65% | 85% | 100% | REPORTE TECNICO COMUNITARIO | ANUAL |
| CAMINO SACA COSEHAS (EJE 4) | KM DE CAMINOS REHABILITADS O ABIERTOS | 0 | 50KM | 120 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | ANUAL |
| CAMINO SACA COSECHA (EJE 4) | REDUCCION EN TIEMPO PROMEDIIO DE TRASLADO | X/MINUTOS | 20% MENOS | 40% MENOS | ENCUESTAS Y CRONOMETRAJES | ANUAL |

“2025 AÑO DE LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION MATERNOINFANTIL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS”

El Tuito, Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco; a 21 Octubre del 2025.

_________________________________

ING.JUAN CARLOS VENEGAS CASTILLON

Jefe de Modulo de Maquinaria

Admón. 2024-2027